
                                                                                  


Отчет о реализации мероприятий по информатизации за 2019 год

1. Кадровое и нормативно-правовое обеспечение ИКТ
В Агентстве ветеринарии Ульяновской области нет штатных единиц по ИКТ. Функцию технического сопровождения компьютерной и орг. техники, а также вопросы работы с локальной и глобальной сетью и информационной безопасности выполняет отдел «Информации» ОГБУ «Симбирский референтный центр ветеринарии и безопасности продовольствия». Штат отдела составляют 2 инженера-программиста и 1 начальник отдела. 

2. Финансирование мероприятий по ИКТ
Источниками расходов в Агентстве ветеринарии Ульяновской области является выделение финансирования из областного бюджета Ульяновской области. На развитие ИКТ в 2019 году из средств областного бюджета выделено 578900 руб.
Доля финансирования эксплуатационных расходов на информационно-коммуникационные технологии 217400 руб., на приобретение оборудования и предустановленного программного обеспечения 30000 руб., приобретение неисключительных прав на программное обеспечение составили 300000 руб.

3. Описание ИКТ-инфраструктуры
В здании Агентства ветеринарии Ульяновской области проведена своя локальная сеть, подключенная к провайдеру глобальной сети. Локальная сеть одноранговая. В сети расположено 20 рабочих станций, 1 сервер. На компьютерах установлены операционные системы Microsoft Windows 7, Windows 10, а также Аstra Linux.
Все сотрудники Агентства ветеринарии Ульяновской области имеют рабочие места с компьютерной техникой, если это предусмотрено их должностными обязанностями. 

4. Основные цели по развитию ИКТ на отчетный период
На 2019 год были поставлены следующие цели: ремонт и модернизация  вычислительной техники, МФУ, заправка картриджей, услуги связи и доступа к сети интернет, сопровождение программных продуктов, приобретение расходных материалов и комплектующих, приобретение средств защиты информации, приобретение неисключительных прав на прикладное и системное программное обеспечение, приобретение сетевого оборудования, работы по техническому сопровождению сети и компьютерного оборудования, разработка нормативной документации, консультации и обучение пользователей.
В рамках запланированных мероприятий проведена следующая работа:
	- В рамках программы импортозамещения произведен переход нескольких рабочих станций на новое отечественное ПО. 
	- Ведутся доработки и обновления сайта ОГБУ «Симбирский референтный центр ветеринарии и безопасности продовольствия» и сайта Агентства ветеринарии Ульяновской области. 
	- Составление необходимых документов на обновление и получение ЭЦП.
	- Разрабатывается документация по информационной безопасности.
	- Проведена инвентаризация компьютерной техники.

5. Мероприятия по информатизации для повышения эффективности органов управления
Все автоматизированные информационные системы на базе платформы 1С: Предприятие: Информационная система «1С: Бухгалтерия государственного учреждения» и «1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения» переданы в федеральное казначейство Ульяновской области.

6. Защита информации
Организационные мероприятия, проводимые в Агентстве ветеринарии Ульяновской области: организация порядка резервного копирования защищаемой информации, организация порядка восстановления работоспособности технических средств, ПО, проверка перечня по учету технических средств защиты.
Физические мероприятия, проводимые в Агентстве ветеринарии Ульяновской области:
внедрение видеонаблюдения, проверка систем бесперебойного питания на ключевые элементы инфраструктуры.
Технические (аппаратные и программные) мероприятия, проводимые в Агентстве ветеринарии Ульяновской области:
обновление лицензий антивирусной защиты.
Контролирующие мероприятия, проводимые в Агентстве ветеринарии Ульяновской области:
контроль над выполнением антивирусной защиты, контроль за обеспечением резервного копирования, поддержание в актуальном состоянии нормативно-организационных документов.

7. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов Управления.
Техническое сопровождение сайта Агентства ветеринарии Ульяновской области обеспечивает отдел информации ОГБУ «Симбирский референтный центр ветеринарии и безопасности продовольствия». Структуру сайта с его разделами можно посмотреть по ссылке http://depvet.ru/
Сайт носит информационный характер, все данные в нем представлены в открытом виде, таким образом, любой желающий сможет с ними ознакомиться. 


8. Коммуникации и СМИ.
Основным видом распространения информации о деятельности Агентства ветеринарии Ульяновской области является размещение новостей и пресс-релизов на сайте Агентства, а также на сайтах подведомственных ему учреждений.

9.  Социально-экономические результаты внедрения ИКТ
Межведомственное электронное взаимодействия между органами государственной власти в значительной мере ускорило процесс оказания государственных услуг в электронной форме. Для граждан в специально отведенный день появилась возможность проводить диалог по видеосвязи с органами власти.

10.  Проблемы развития ИКТ и возможные пути их решения
Основной проблемой развития ИКТ является недостаточное финансирования мероприятий на внедрение новых технологий в области развития ИКТ.
Кроме того, в некоторых органах исполнительной власти и органах местного самоуправления отсутствуют специалисты в области информационных технологий и информационной безопасности. 

11.  Приоритетные направления использования и развития ИКТ на 2020 год.
В Агентстве ветеринарии Ульяновской области были выделены следующие основные мероприятия развития ИКТ: обслуживание и модернизация рабочих станций и орг.техники, сопровождение программных продуктов, приобретение нового оборудования и программного обеспечения (включая ПО для защиты информации), заправка картриджей, развитие телекоммуникационной сети, плановое импортозамещение. 



Отчет о проделанной работе за 2019 год (ГОДОВОЙ)
	Наименование мероприятия (задача проекта) и цель
	Классификатор
	Плановый период реализации мероприятия
	Расходы на мероприятие в рублях
	Описание результатов выполнения мероприятия

	
Изготовление ключа и приобретение сертификата электронной подписи

Цель:
Обеспечение руководителя Агентства ветеринарии электронной подписью
	
Объект учета: Типовой компонент ИТ-инфраструктуры.
Программно-аппаратные комплексы информационной безопасности.6. Аппаратные и программно-аппаратные средства защиты информации.

Тип мероприятия: Создание.
Форма мероприятия: Товар.


Тип затрат: 040. Приобретение оборудования и предустановленного программного обеспечения.
041. Приобретение автоматизированных рабочих мест, транспортно-коммуникационного оборудования, серверного, периферийного и др. оборудования.

	
1 Январь 2019

31 Декабрь 2019
	
По плану
	
1500
	
Мероприятие выполнено в соответствии с графиком.

Руководитель Агентства ветеринарии обеспечен электронной цифровой подписью

Количество пользователей, чел /

	
	
	
	
В бюджете
	
1500
	

	
	
	
	
По факту
	
1500
	

	
Приобретение оргтехники

Цель: 
Эксплуатация средств оргтехники
	
Объект учета: Типовой компонент ИТ-инфраструктуры.
Средства печати и копирования данных, издательские системы.3. Периферийное и специализированное оборудование, используемое вне состава рабочих станций.

Тип мероприятия: Эксплуатация.
Форма мероприятия: Товар.


Тип затрат: 040. Приобретение оборудования и предустановленного программного обеспечения.
041. Приобретение автоматизированных рабочих мест, транспортно-коммуникационного оборудования, серверного, периферийного и др. оборудования.

	
1 Январь 2019

31 Декабрь 2019
	
По плану
	
30000
	
Мероприятие выполнено в соответствии с графиком.

Приобретено МФУ для обеспечения деятельности отдела государственного ветеринарного надзора и ветеринарно-санитарной экспертизы Агентства ветеринарии Ульяновской области.

Количество пользователей, чел 3 / 3

	
	
	
	
В бюджете
	
30000
	

	
	
	
	
По факту
	
30000
	

	
Предоставление услуги сети "Интернет"

Цель: 
Предоставление услуги сети "Интернет" сотрудникам Агентства ветеринарии
	
Объект учета: Типовой компонент ИТ-инфраструктуры.
Телекоммуникационная инфраструктура, обеспечивающая внешнюю связь.

Тип мероприятия: Эксплуатация.
Форма мероприятия: Услуга.
4. Работы (услуги) по подключению (обеспечению доступа) к внешним информационным ресурсам (телекоммуникационные услуги).

Тип затрат: 070. Подключение (обеспечение доступа) к внешним информационным ресурсам.
071. Доступ к телефонной сети связи общего пользования; предоставление доступа к услугам междугородной и международной связи, сотовой связи.





	
1 Январь 2019

31 Декабрь 2019
	
По плану
	
92400
	
Мероприятие выполнено в соответствии с графиком.

Услуга сети "Интернет" предоставляется ежедневно 24 часа (в количестве 15 рабочих мест). Данная услуга предоставляется в целях оперативности и эффективного выполнения профессиональных обязанностей сотрудников Агентства ветеринарии Ульяновской области

Количество пользователей, чел 15 / 15

	
	
	
	
В бюджете
	
92400
	

	
	
	
	
По факту
	
92400
	

	
Предоставление услуги телефонной связи

Цель: 
Предоставление услуги связи сотрудникам Агентства ветеринарии Ульяновской области
	
Объект учета: Типовой компонент ИТ-инфраструктуры.

Телекоммуникационная инфраструктура, обеспечивающая внешнюю связь.

Тип мероприятия: Эксплуатация.
Форма мероприятия: Услуга.
4. Работы (услуги) по подключению (обеспечению доступа) к внешним информационным ресурсам (телекоммуникационные услуги).

Тип затрат: 070. Подключение (обеспечение доступа) к внешним информационным ресурсам.
071. Доступ к телефонной сети связи общего пользования; предоставление доступа к услугам междугородной и международной связи, сотовой связи.

	
1 Январь 2019

31 Декабрь 2019
	
По плану
	
125000
	
Мероприятие выполнено в соответствии с графиком.

Рабочие места обеспечены телефонной связью. Услуга телефонной связи предоставляется  24 часа ежедневно в целях эффективности и бесперебойной работы Агентства ветеринарии Ульяновской области.

Количество пользователей, чел 15 / 15

	
	
	
	
В бюджете
	
125000
	

	
	
	
	
По факту
	
125000
	

	
Информационное обслуживание справочно-информационных баз данных системы Консультант Плюс, 1С Бухгалтерия, системы электронной отчетности
 
Цель: 
Подключение (обеспечение доступа) к внешним информационным ресурсам
 
	
Объект учета: Типовой компонент ИТ-инфраструктуры.
Прочее.

Тип мероприятия: Эксплуатация.
Форма мероприятия: Работа.
5. Работы (услуги) по предоставлению информационных ресурсов и баз данных.

Тип затрат: 070. Подключение (обеспечение доступа) к внешним информационным ресурсам.
071. Доступ к телефонной сети связи общего пользования; предоставление доступа к услугам междугородной и международной связи, сотовой связи.
	
1 Январь 2019

31 Декабрь 2019
	
По плану
	
300000
	
Мероприятие выполнено в соответствии с графиком.

Сотрудники Агентства ветеринарии обеспечены доступом к справочно -информационным базам данных в полном объёме 24 часа в сутки

Количество пользователей, чел 15 / 15

	
	
	
	
В бюджете
	
300000
	

	
	
	
	По факту
	300000
	

	
Заправка, ремонт оргтехники

Цель: 
Эксплуатация средств оргтехники
	
Объект учета: Типовой компонент ИТ-инфраструктуры.
Средства печати и копирования данных, издательские системы.

Тип мероприятия: Эксплуатация.
Форма мероприятия: Услуга.
6. Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТ-инфраструктуры.

Тип затрат: 040. Приобретение оборудования и предустановленного программного обеспечения.
041. Приобретение автоматизированных рабочих мест, транспортно-коммуникационного оборудования, серверного, периферийного и др. оборудования.
	
1 Январь 2019

31 Декабрь 2019
	
По плану
	
30000
	
Мероприятие выполнено в соответствии с графиком.

Произведена заправка картриджей

Количество пользователей, чел 15 / 15

	
	
	
	
В бюджете
	
30000
	

	
	
	
	
По факту
	
30000
	




	Перечень нормативных актов по ИКТ

	Наименование организации
	Вид документа
	Полное наименование документа (вид, кем принят, дата, номер, заголовок)
	Классификационная группа
	Направление социально-экономического развития

	Агентство ветеринарии Ульяновской области
	Распоряжение
	О назначении ответственного лица
	Организационные вопросы
	Другое

	Агентство ветеринарии Ульяновской области
	Распоряжение
	Об утверждении пользования локальной вычислительной сетью Департамента ветеринарии Ульяновской области
	Развитие информационных систем
	Другое

	Агентство ветеринарии Ульяновской области
	Распоряжение
	Распоряжение Департамента ветеринарии от 29.04.2014 № 308-р "О назначении ответственного лица"
	Организационные вопросы
	Агропромышленный комплекс

	Агентство ветеринарии Ульяновской области
	Распоряжение
	Распоряжение Департамента ветеринарии Ульяновской области от 19.12.2014 № 745-р "О назначении ответственного лица"
	Организационные вопросы
	Агропромышленный комплекс

	Агентство ветеринарии Ульяновской области
	Распоряжение
	Распоряжение Департамента ветеринарии Ульяновской области от 26.07.2016 № 367-р "О создании рабочей группы по проекту внедрения интеллектуальных технологий "Умный регион" в Департаменте ветеринарии Ульяновской области"
	Организационные вопросы
	Агропромышленный комплекс

	Агентство ветеринарии Ульяновской области
	Распоряжение
	Распоряжение Департамента ветеринарии Ульяновской области от 17.12.2013 № 1078-р "О вводе в эксплуатацию государственной информационной системы "Учёт и контроль оформления и выдачи ветеринарных сопроводительных документов"
	Организационные вопросы
	Агропромышленный комплекс

	Агентство ветеринарии Ульяновской области
	Распоряжение
	Распоряжение Агентства ветеринарии Ульяновской области от 17.01.2019 № 16-р "О вводе в эксплуатацию информационных систем Агентства ветеринарии Ульяновской области"
	Организационные вопросы
	Агропромышленный комплекс

	Агентство ветеринарии Ульяновской области
	Распоряжение
	О назначении ответственных лиц
	Организационные вопросы
	Другое

	Агентство ветеринарии Ульяновской области
	Распоряжение
	Об официальном сайте Агентства ветеринарии Ульяновской области
	Создание Интернет-порталов
	Государственное управление

	Агентство ветеринарии Ульяновской области
	Распоряжение
	О вводе в эксплуатацию государственных информационных систем Агентства ветеринарии Ульяновской области
	Создание информационных систем
	Государственное управление

	Агентство ветеринарии Ульяновской области
	Протокол
	ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ информационной системы Агентства ветеринарии Ульяновской области «Официальный сайт Агентства ветеринарии Ульяновской области»
	Создание Интернет-порталов
	Государственное управление

	Агентство ветеринарии Ульяновской области
	Документ
	ПАСПОРТ государственной информационной системы Ульяновской области (сайт)
	Создание Интернет-порталов
	Государственное управление

	Агентство ветеринарии Ульяновской области
	Документ
	Заявление на включение сведений о государственной информационной системе Ульяновской области в реестр государственных информационных систем Ульяновской области (сайт)
	Создание Интернет-порталов
	Государственное управление









	Структура расходов на ИКТ

	
	Наименование органа
	Вид затрат
	Год
	Сумма затрат по плану (в рублях)
	Сумма затрат по факту (в рублях)
	Источник финансирования
	Наименование гос./ мун. программы
	Наименование и номер мероприятия гос./ мун. программы
	Наименование проекта

	
	Агентство ветеринарии Ульяновской области
Исполнительный орган государственной власти (ИОГВ)
	070. Подключение (обеспечение доступа) к внешним информационным ресурсам
	
	
	300000
	Средства областного бюджета
	Развитие государственной ветеринарной службы Ульяновской области на 2014 - 2021 годы
	обеспечение деятельности Агентства ветеринарии Ульяновской области
	

Информационное обслуживание справочно-информационных баз данных системы Консультант Плюс, 1С Бухгалтерия, системы электронной отчетности.

	
	Агентство ветеринарии Ульяновской области
Исполнительный орган государственной власти (ИОГВ)
	040. Приобретение оборудования и предустановленного программного обеспечения
	
	
	30000
	Средства областного бюджета
	Развитие государственной ветеринарной службы Ульяновской области на 2014 - 2021 годы
	обеспечение деятельности Агентства ветеринарии Ульяновской области
	

Приобретение оргтехники

	
	Агентство ветеринарии Ульяновской области
Исполнительный орган государственной власти (ИОГВ)
	080. Эксплуатационные расходы на информационно-коммуникационные технологии
	
	
	92400
	Средства областного бюджета
	
	обеспечение деятельности Агентства ветеринарии Ульяновской области;
	

Предоставление услуги сети "Интернет" сотрудникам Агентства ветеринарии

	
	Агентство ветеринарии Ульяновской области
Исполнительный орган государственной власти (ИОГВ)
	070. Подключение (обеспечение доступа) к внешним информационным ресурсам
	
	
	125000
	
	Развитие государственной ветеринарной службы Ульяновской области на 2014 - 2021 годы
	обеспечение деятельности Агентства ветеринарии Ульяновской области
	

Телефонная связь

	
	Агентство ветеринарии Ульяновской области
Исполнительный орган государственной власти (ИОГВ)
	080. Эксплуатационные расходы на информационно-коммуникационные технологии
	
	
	30000
	Средства областного бюджета
	Развитие государственной ветеринарной службы Ульяновской области на 2014 - 2021 годы
	обеспечение деятельности Агентства ветеринарии Ульяновской области
	

Заправка, ремонт оргтехники

	
	Агентство ветеринарии Ульяновской области
Исполнительный орган государственной власти (ИОГВ)
	040. Приобретение оборудования и предустановленного программного обеспечения
	2019
	1500
	1500
	Средства областного бюджета
	
	Обеспечение руководителя Агентства ветеринарии электронной подписью
	

Изготовление ключа и приобретение сертификата электронной подписи

	
	Всего (по выбранным)
	0
	0
	1500
	578900
	0
	0
	0
	0










	Кадровое обеспечение ИКТ

	Наименование организации
	Общее количество служащих в организации
	Количество дипломированных специалистов по ИТ
	Количество служащих, удовлетворительно владеющих компьютером
	Количество служащих, имеющих компьютер на рабочем месте
	Количество служащих, прошедших подготовку (переподготовку) в сфере ИТ
	Процент обеспеченности компьютерами

	Агентство ветеринарии Ульяновской области
	21
	0
	21
	21
	0
	100

	Всего (по выбранным)
	21
	0
	21
	21
	0
	100




	Перечень информационных систем обеспечения типовой деятельности

	Наименование органа
	Наименование информационной системы
	Тип информационной системы
	Год создания, текущий этап
	Территориальное размещение системы
	Операционная система/Система управления базами данных
	Номер в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных
	Объём базы данных, Гб
	Количество фактических пользователей /инсталляций
	Договор на создание, обслуживание, хостинг

	Агентство ветеринарии Ульяновской области
	1С:Бухгалтерия государственного учреждения
	23 Управление финансами
	Промышленная эксплуатация
2012
	На собственном сервере (компьютере), размещенном в Ульяновской области
	




	
	
	2/2
	Договор №349 от 29.11.2013



	Агентство ветеринарии Ульяновской области
	1С:Запрлата и кадры бюджетного учреждения
	23 Управление финансами
	Промышленная эксплуатация
2012
	На собственном сервере (компьютере), размещенном в Ульяновской области
	




	
	
	2/2
	Договор №368 от 06.12.2013



	Агентство ветеринарии Ульяновской области
	официальный сайт Агентства ветеринарии Ульяновской области
	
	Опытная эксплуатация
2014
	На арендуемом сервере, размещенном в ином субъекте Российской Федерации
	



MySQL
	
	
	/
	



	Всего (по выбранным)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0




	Реестр сайтов

	Наименование органа
	Тип учреждения
	Наименование информационной системы
	Функциональные возможности сайта
	Год создания
	Статус
	Территориальное размещение системы
	Тип WEB-сервера
	Система управления базами данных
	Система управления сайтами
	Наличие цифрового сертификата

	Агентство ветеринарии Ульяновской области
	Исполнительный орган государственной власти (ИОГВ)
	официальный сайт Агентства ветеринарии Ульяновской области

http://www.depvet.ru/
	Новостная лента
Календарь событий
Галерея изображений
Форма обратной связи
	2013
	Промышленная эксплуатация
	На арендуемом сервере, размещенном в ином субъекте Российской Федерации
	Иной тип WEB-сервера
	MySQL
	Joomla!
	Нет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Операционные системы рабочих станций пользователей

	Наименование органа
	Наименование программного обеспечения
	На какой срок приобретаются лицензии
	Номер в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных
	Сколько используемых экземпляров
	Сколько приобретенных лицензий
	Сколько лицензий планируется приобрести

	Агентство ветеринарии Ульяновской области
	Astra Linux
	Лицензия на неограниченный срок
	
	5
	5
	17

	Агентство ветеринарии Ульяновской области
	Windows 7
	Лицензия на неограниченный срок
	
	16
	21
	0




	Офисное программное обеспечение

	Наименование органа
	Наименование программного обеспечения
	На какой срок приобретаются лицензии
	Номер в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных
	Сколько используемых экземпляров
	Сколько приобретенных лицензий
	Сколько лицензий планируется приобрести

	Агентство ветеринарии Ульяновской области
	Р7-офис
	Лицензия на несколько месяцев
	
	3
	0
	21

	Агентство ветеринарии Ульяновской области
	Open Office
	Лицензия на неограниченный срок
	
	21
	0
	0



	Антивирусное решение (для рабочих станций пользователей)

	
	Наименование органа
	Наименование программного обеспечения
	На какой срок приобретаются лицензии
	Номер в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных
	Сколько используемых экземпляров
	Сколько приобретенных лицензий
	Сколько лицензий планируется приобрести

	
	Агентство ветеринарии Ульяновской области
	Лаборатория Касперского

	Лицензия на 1 год
	
	21
	21
	0



	Система электронного документооборот

	Наименование органа
	Наименование программного обеспечения
	На какой срок приобретаются лицензии
	Номер в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных
	Сколько используемых экземпляров
	Сколько приобретенных лицензий
	Сколько лицензий планируется приобрести

	Агентство ветеринарии Ульяновской области
	Lotus Notes Domino (CompanyMedia)
	Лицензия на неограниченный срок
	
	2
	2
	19



	Рабочие станции

	
	Наименование органа
	Тип технического обеспечения
	Наименование производителей
	Сколько используемых экземпляров
	Сколько морально устаревших экземпляров
	Сколько экземпляров планируется приобрести
	АРМ административно-управленческого персонала
	АРМ проектировщика радиоэлектронной аппаратуры, автоматизированных систем управления и т.д.
	АРМ специалиста в области экономики, математики, физики и т.д. 
	АРМ производственно-технологического назначения

	
	Агентство ветеринарии Ульяновской области
	Стационарный компьютер
	
	18
	12
	0
	
	
	
	

	
	Агентство ветеринарии Ульяновской области
	Ноутбук
	Sony
	1
	
	0
	
	
	
	

	
	Агентство ветеринарии Ульяновской области
	Ноутбук
	HP
	1
	
	0
	
	
	
	

	
	Агентство ветеринарии Ульяновской области
	Ноутбук
	Toshiba
	1
	
	0
	
	
	
	

	
	Всего (по выбранным)
	0
	0
	21
	12
	0
	0
	0
	0
	0



	Принтеры, многофункциональные устройства, сканеры

	Наименование органа
	Тип технического обеспечения
	Наименование производителей
	Сколько используемых экземпляров
	Сколько морально устаревших экземпляров
	Сколько экземпляров планируется приобрести

	    
	МФУ
	Canon
	2
	
	0

	Агентство ветеринарии Ульяновской области
	Принтер
	Xerox
	4
	
	0



	Телефонные аппараты

	Наименование органа
	Тип технического обеспечения
	Наименование производителей
	Операционная система для абонентских устройств радиоподвижной связи
	Оператор сотовой связи
	Сколько используемых экземпляров
	Сколько морально устаревших экземпляров
	Сколько экземпляров планируется приобрести

	Агентство ветеринарии Ульяновской области
	Проводной телефон
	Panasonic
	
	Tele2 Россия (Ростелеком)
	10
	
	0



	Телефония

	Учреждение
	Адрес
	Тип подключения
	Тип протокола
	Предоставление оборудования
	Наличие АТС
	Количество линий связи
	Количество городских номеров
	Тип подключения внутренних абонентов
	Количество внутренних абонентов
	Провайдер
	Количество морально устаревших экземпляров
	Дополнительная информация

	Агентство ветеринарии Ульяновской области
	молочный переулок 16
	Аналоговое подключение
	
	Коммутатор
	Да
	10
	10
	Цифровой телефон
	10
	Ульяновский филиал ПАО "Ростелеком"
	
	



	Сетевое оборудование

	Наименование органа
	Тип технического обеспечения
	Наименование производителя
	Наименование модели
	Количество портов RJ45
	Количество портов SFP/SFP+
	Количество WAN-портов
	Количество портов USB
	Уровень мощности, dBm
	Протокол
	Аппаратный интерфейс
	Дополнительная возможность
	Скорость передачи данных, Мбит/сек
	Сколько морально устаревших экземпляров
	Сколько используемых экземпляров
	Сколько экземпляров планируется приобрести

	Агентство ветеринарии Ульяновской области
	Маршрутизатор (Router)
	ZyXEL
	keenetic viva
	5
	0
	1
	1
	
	IEEE 802.1n
	Ethernet 1
Ethernet 2
LAN
USB
	Поддержка Power over Ethernet
	100
	0
	1
	0




	Характеристики доступа к сети «Интернет»

	Наименование органа власти или органа местного самоуправления 
	Наименование учреждения 
	Тип учреждения 
	Населённый пункт 
	Адрес
	Наименование провайдера 
	Тип связи 
	Скорость, Мбит/сек.
	Потребность, Мбит/сек.
	Объем оплаты услуг связи в год, рублей 
	Широта / Долгота

	Агентство ветеринарии Ульяновской области
	
	Исполнительный орган государственной власти (ИОГВ)
	Ульяновск г
	пер. Молочный, 16
	ЗАО «Ультрамарин»
	ВОЛС
	100
	
	78000
	54.3145
48.4024



	Мониторинг перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения

	Наименование органа
	Квартал
	Наименование категории (типа) офисного программного обеспечения
	Общее количество офисного программного обеспечения
	Наименование используемого офисного ПО
	Наименование замещающего (российского) ПО / № в реестре российского ПО
	Фактический/ Плановый показатель доли отечественного офисного ПО, %
	Кол-во закупленных лицензий отечественного офисного программного обеспечения, в том числе в составе ИС и АРМ
	Затраты на отечественное офисное программное обеспечение, руб
	Затраты на иностранное офисное программное обеспечение, руб

	Агентство ветеринарии Ульяновской области
	4
	Средства антивирусной защиты
	21
	Kaspersky Anti-Virus
	Kaspersky Anti-Virus Free 
	100/50
	
	0
	0

	Агентство ветеринарии Ульяновской области
	
	Справочно-правовая система
	3
	Консультант Плюс
	Консультант Плюс 
	100/100
	
	250000
	

	Агентство ветеринарии Ульяновской области
	4
	Программное обеспечение системы электронного документооборота
	2
	Company Media 4
	Company Media 4 
	100/30
	
	0
	

	Агентство ветеринарии Ульяновской области
	4
	Интернет-браузеры
	21
	Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer
	Яндекс.Браузер 
	100/20
	
	0
	

	Агентство ветеринарии Ульяновской области
	
	Операционные системы
	21
	Windows
	Linux Астра 
	19/15
	4
	60000
	

	Агентство ветеринарии Ульяновской области
	
	Текстовый редактор, табличный редактор, редактор презентаций, офисный пакет
	21
	MS Office
	Libre office (в составе дистрибутива ОС Linux Астра) 
	19/20
	4
	0
	




	Затраты на российское программное обеспечение и связанные с ним работы и услуги за 2019 год

	
	Сведения об общих затратах на иностранное и российское программное обеспечение и связанные с ним работы и услуги 
	Сведения о затратах на российское программное обеспечение и связанные с ним работы и услуги 

	
	Наименование органа
	Наименование учреждения
	Тип учреждения
	Затраты на НИОКР в связи с внедрением ПО (руб.)
	Затраты на приобретение прав на использование ПО (руб.)
	Затраты на приобретение технической поддержки на ПО (руб.)
	Затраты на работы и услуги в связи с установкой и настройкой ПО (руб.)
	Затраты на работы и услуги в связи с разработкой или модернизацией прикладного ПО (руб.)
	Иные затраты в связи с внедрением ПО (руб.)
	Затраты на НИОКР в связи с внедрением российского ПО (руб.)
	Затраты на приобретение прав на использование российского ПО (руб.)
	Затраты на приобретение технической поддержки на российское ПО (руб.)
	Затраты на работы и услуги в связи с установкой и настройкой российского ПО (руб.)
	Затраты на работы и услуги в связи с разработкой или модернизацией прикладного российского ПО (руб.)
	Иные затраты в связи с внедрением российского ПО (руб.)

	
	Агентство ветеринарии Ульяновской области
	
	Исполнительный орган государственной власти (ИОГВ)
	0
	1617806
	400854
	216535
	7707
	172630
	0
	976431
	343921
	135081
	0
	34600



[bookmark: _GoBack]
